## Slide 1
第 12 周组会 · 进展汇报
面向小样本场景的
对比学习图像分类
汇报人 张三（硕二）
导师 李四 教授 · CV 组
2026-10-26
WEEK
12

## Slide 2
上期回顾：3 项计划，2 项完成
回 顾
10-26 组会
2 / 9
1
复现 SimCLR 基线（CIFAR-FS，5-way 1-shot）
1-shot 52.8%，与论文 52.6% 对齐（±0.2）
✅ 完成
2
三组数据增强策略对比实验
RandAugment 组完成；Mixup 组因显存不足未跑
⚠️ 部分
3
温度参数 τ 消融（0.1–1.0）
GPU 队列排队至周四，已预约本周一全天
❌ 未做

## Slide 3
本期概览：增强策略选型基本落定，训练稳定性问题待解
概 览
10-26 组会
3 / 9
01
RandAugment 在 1-shot 上比基线高 3.1 个点，5-shot 下优势缩小至 0.8
第 4 页
02
投影头维度消融：256 维已饱和，算力可省一半
第 5 页
03
新问题：Mixup 训练 loss 震荡，尚无结论，本周求助
第 6 页

## Slide 4
增强策略对比：RandAugment 1-shot 提升 3.1 个点
设置：CIFAR-FS · ResNet-12 · 200 epoch · n=3 seeds 取均值
进 展
10-26 组会
4 / 9
Chart: 1-shot 准确率 (%)
| SimCLR基线 | RandAugment | Cutout | ColorJitter
1-shot Acc (%) | 52.8 | 55.9 | 53.4 | 52.1
RandAugment · 1-shot
55.9%
+3.1pt vs 基线 (p<0.01)
5-shot 下仅 +0.8pt，增益集中在低样本区
判断：1-shot 场景选 RandAugment，后续实验默认开启
Cutout/ColorJitter 单独使用无显著增益
数据来源：本周实验，n=3 seeds，误差见附录 A · 纵轴自 50% 起

## Slide 5
投影头消融：256 维已饱和，无需加宽
设置：RandAugment 固定 · 只变投影头输出维度
进 展
10-26 组会
5 / 9
投影头维度 | 1-shot (%) | 5-shot (%) | 训练时长 (h) | 结论
128 | 54.6 | 71.2 | 3.1 | 欠饱和
256 | 55.9 | 72.0 | 4.2 | 推荐
512 | 55.7 | 71.9 | 6.5 | 饱和，算力浪费
1024 | 55.8 | 72.1 | 10.9 | 收益≈0
决策
固定 256 维：精度饱和后时长翻倍，无收益
后续全部实验固定 256 维，单卡可并行两组
5-shot 曲线同样在 256 处饱和（71.2→72.0→71.9）
数据来源：本周实验 · 附录 A 有完整 5 次重复

## Slide 6
问题：Mixup 训练 loss 剧烈震荡（未解决）
问 题
10-26 组会
6 / 9
现 象
开启 Mixup(α=0.2) 后 loss 每 20–30 epoch 出现尖峰（幅度 ~0.4）
1-shot 精度反而降 1.2pt；5-shot 基本不变
已 排 除
✗ 学习率过大：τ 消融同 LR 下无震荡
✗ 数据管道错乱：已核对 shuffle 种子与标签
✗ 显存溢出降级：OOM 计数为 0
当 前 假 设
Mixup 与对比损失的温度项相互作用，混合样本相似度过高
佐证：α 降到 0.1 尖峰减半但未消失
下一步 / 求 助
周三前：查证 Chen et al. 2022 是否报告过同类现象
求助：王师兄的 Mixup+MoCo 经验
求助：1 张卡跑 α∈{0.05,0.1,0.15} 细扫

## Slide 7
下期计划（至 11-02）
计 划
10-26 组会
7 / 9
1
补完温度 τ 消融（0.1–1.0，7 档）
完成标志 周一全天已约卡 · 产出完整曲线，复现至 ±0.5pt
2
Mixup 震荡定位
完成标志 按问题页假设跑 α 细扫；周三组会前有初步结论
3
启动 Method B 原型（跨类别样本合成）
完成标志 先跑通数据管线，不追求精度

## Slide 8
需要讨论的三件事
求 助
10-26 组会
8 / 9
算力
Mixup 细扫需 1×A100 约 18h，与刘同学的预训练任务冲突，请老师定优先级
今天定
经验
王师兄：MoCo + Mixup 的 loss 尖峰是否正常？有调参笔记可借阅吗
本周内
方向
5-shot 下增强增益消失——是否值得继续投入，还是转向 Method B
组会讨论

## Slide 9
附录 A · 完整超参数
附 录
10-26 组会
9 / 9
超参数 | 取值 | 超参数 | 取值
batch size | 256 | optimizer | SGD, momentum 0.9
learning rate | 0.03, cosine | weight decay | 1e-4
温度 τ | 0.5 | epochs | 200
投影头 | 256-d, 2 层 MLP | Mixup α | 0.2 / 0.1
数据集 | CIFAR-FS (64/16/20) | seeds | 3
Notes: Chart data (slide 4): SimCLR基线 52.8 / RandAugment 55.9 / Cutout 53.4 / ColorJitter 52.1 (1-shot %, mean of 3 seeds). Ablation (slide 5): dims 128/256/512/1024 → 54.6/55.9/55.7/55.8 (1-shot), 71.2/72.0/71.9/72.1 (5-shot).